Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A – WZÓR   Nr BGK-7041-1/2006

W dniu       2006r.  w   Czarnkowie  pomiędzy Gminą Czarnków działającą poprzez Wójta Gminy Czarnków

- mgr inż. Bolesława Chwarścianka zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

-

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

-

została zawarta umowa o następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY, TERMINY REALIZACJI

§ 1

1. Na podstawie przetargu nieograniczonego odbytego w dniu ........09.2006r. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego budowę gminnej drogi relacji Gajewo –  Jędrzejewo Pomorska Wola – Jędrzejewo w Gminie Czarnków, ETAP II, odcinek od km 2+786 do km 3+516.

2. Zakres robót - według Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, która stanowi integralną część umowy.

3 .Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się zakres rzeczowy określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszej umowy.

4. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

5. Wymagany terminu zakończenia robót 31.10.2006r.

II. WYNAGRODZENIE

§ 2

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustalone w drodze przetargu nieograniczonego i opracowane zgodnie ze ˙specyfikacją ˙istotnych ˙warunków zamówienia określa się na kwotę netto:

VAT:

brutto:

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będą ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym.

4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych w wyniku decyzji Zamawiającego.  Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym wymaga każdorazowo przed przystąpieniem do nich akceptacji Zamawiającego na protokole konieczności.  Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne ustalone zostanie w oparciu o wykonane ilości robót oraz:

- kalkulacje szczegółowe zawartych w ofercie cen jednostkowych dla podobnych zakresów robót,

- kalkulację jednostkową Wykonawcy sporządzoną na bazie cenników i czynników cenotwórczych Wykonawcy.  W przypadku konieczności zastosowania materiałów lub sprzętu nie ujętego w ofercie przetargowej stosowane będą ceny i stawki średnie z publikacji kwartalnych SEKOCENBUDU lub ORGBUDSERWIS, które będą negocjowane.

W przypadku braku odpowiednich pozycji w w/w publikacjach ceny i stawki będą negocjowane.

5.Ofertowe ceny jednostkowe są niezmienne w całym okresie realizacji robót.

6. Wzrost wynagrodzenia wynikający:

- z różnic obmiarowych rzeczywiście wykonanych robót w stosunku do oferty,

- z wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, o których mowa w ust.4 nie może zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekroczyć łącznie 20% kwoty wynagrodzenia ustalonego w przetargu i określonego w § 2 ust.1, a odpowiadający mu zakres będzie przedmiotem odrębnej umowy przy zachowaniu postanowień § 2 ust. 3 i 4.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

III. WARUNKI FINANSOWANIA

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

2. Płatność za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu zamówienia, w terminie nie późniejszym,  niż 14 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego.

3.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 763-10-02-845.

4. Zamawiający wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu odbiorcy.

IV. OBOWIĄZKI STRON

§ 4

# A. WYKONAWCA:

1. Wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i terminach określonych w umowie.

2. Zorganizuje plac budowy, oraz dostawę mediów do celów budowlanych, niezbędne zabezpieczenie magazynowe, p.poż. i BHP.

3. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

5. Ubezpieczy budowę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia robót budowlanych.

6. Ustanawia kierownika budowy w osobie .....................

7. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi badania i próby oraz dokona odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

9. W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do szczególnej ochrony znaków geodezyjnych.

# B. ZAMAWIAJĄCY:

1. Przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 3 dni od podpisania umowy.

2. Ustanawia inspektora nadzoru w osobie ...............................

V. ODBIORY

§ 5

Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu polegające na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2) Odbiór końcowy - polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

3) Odbiór pogwarancyjny - przeprowadza się po zakończeniu okresu gwarancji określonego w umowie - § 6, ust. 2.

4) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w ciągu 5 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości. Podstawę zgłoszenia gotowości do odbioru stanowi odpowiedni zapis kierownika budowy w dzienniku budowy.

5) Zamawiający zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbioru.

6) Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7) Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- a umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może on obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8) W razie nienależytego wykonania robot lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363, 483 i 484 Kodeksu Cywilnego.

9) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

10) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

VI. GWARANCJA WYKONANIA

§ 6

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Strony ustalają okres gwarancji na wykonane roboty 3 lata od daty odbioru końcowego i 1 rok rękojmi.

VII. KARY UMOWNE

§ 7

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę pieniężną :

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę pieniężną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

3. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

2) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy w terminie 7 dni przed terminem odstąpienia.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

7. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wyko- nawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

8. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 6 pkt 3) niniejszego paragrafu umowy,

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych oraz sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, jest właściwy rzeczowo Sąd.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony.

5. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- oferta wykonawcy wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy wykonawcy.

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY: