U M O W A – WZÓR   Nr BGK…..2013

W dniu       2013 roku  w   Czarnkowie  pomiędzy Gminą Czarnków działającą poprzez Wójta Gminy Czarnków

- mgr inż. Bolesława Chwarścianka zwanego dalej ZAMAWIAJĄCYM, a

-

zwanym dalej WYKONAWCĄ, reprezentowanym przez:

-

została zawarta umowa o następującej treści:

I. PRZEDMIOT UMOWY, TERMINY REALIZACJI

§ 1

1. Na podstawie oferty złożonej w dniu ....... roku. Wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego zadania pn. „Przebudowa drogi do cmentarza w Romanowie Górnym”

2 .Na przedmiot umowy określony w ust.1 składa się zakres rzeczowy określony w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszej umowy oraz obsługa geodezyjna (wytyczenie obiektu oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza).

3. Roboty objęte umową wykonywane będą wg ustaleń zawartych w ust. 1 zgodnie z ustawą – Prawo budowlane, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniającej bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

4. Termin zakończenia robót upływa 23 sierpnia 2013 roku.

II. WYNAGRODZENIE

§ 2

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustalone w drodze zapytania cenowego określa się na kwotę

netto: ………………….

VAT:…………………..

brutto:………………….

2. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do jego wykonania (m.in. : podatek VAT, koszty wszelkich robót przygotowawczych, wszelkich prac porządkowych, w tym uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, regulacji urządzeń obcych, niezbędnych prób, badań wymaganych dla prawidłowej oceny jakości robót i potrzeb odbioru końcowego zadania, atestów i certyfikacji zastosowanych materiałów i urządzeń wymaganych przez przepisy, wszelkich opłat i odszkodowań za szkody wynikłe w związku z prowadzonymi robotami, właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót, organizacji ruchu).

3. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie protokół odbioru robót wraz z obmiarem i tabelą elementów rozliczeniowych. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za rzeczywiście wykonane ilości robót. Podstawą ustalenia wynagrodzenia będą ceny jednostkowe robót zawarte w kosztorysie ofertowym.

4.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych robót dodatkowych i zamiennych w wyniku decyzji Zamawiającego.  Wykonanie robót dodatkowych i zamiennych nie objętych zamówieniem podstawowym wymaga każdorazowo przed przystąpieniem do nich akceptacji Zamawiającego w protokole konieczności.  Wynagrodzenie za roboty dodatkowe i zamienne ustalone zostanie w oparciu o wykonane ilości robót oraz:

- wskaźniki podstawowego kosztorysu przetargowego oferenta,

- kalkulacje szczegółowe zawartych w ofercie cen jednostkowych dla podobnych zakresów robót,

- kalkulację jednostkową Wykonawcy sporządzoną na bazie cenników i czynników cenotwórczych Wykonawcy.

5.Ofertowe ceny jednostkowe są niezmienne w całym okresie realizacji robót.

6. Wzrost zakresu robót i wynagrodzenia wynikających:

- z wprowadzenia robót dodatkowych i zamiennych o których mowa w ust. 4 będą przedmiotem odrębnej umowy, przy zachowaniu postanowień pkt 3 i 4.

7. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na niebezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

III. WARUNKI FINANSOWANIA

§ 3

1. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

2. Płatność za wykonane roboty nastąpi po wykonaniu zamówienia, po dokonaniu odbioru robót,  w terminie nie późniejszym,  niż 14 dni od otrzymania faktury przez zamawiającego,

3.Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny NIP 763-20-913-77.

IV. OBOWIĄZKI STRON

§ 4

1. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i terminach określonych w umowie.

2. Wykonawca zorganizuje plac budowy, oraz dostawę mediów do celów budowlanych, niezbędne zabezpieczenie magazynowe, p.poż. i BHP.

3. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.

4. Wykonawca ubezpieczy budowę w zakresie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia robót budowlanych.

5. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w dniu odbioru robót.

6. Wykonawca ustanawia kierownika robót budowlanych w osobie …… posiadającej uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie budowy dróg.

7. Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: ……………

# § 5

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie robot z podwykonawcami w zakresie wymienionym w ofercie.

- Umowa zawarta z podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian i uzupełnień.

- Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowy z podwykonawcami.

- Zawarcie umowy z podwykonawcami nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, w takim samym stopniu, jak za swoje działania.

- Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone do podwykonania części robót.

# § 6

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy w ciągu 7 dni od podpisania umowy.

V. ODBIORY

§ 7

Stosowane będą następujące rodzaje odbiorów:

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu polegające na końcowej ocenie ilości i jakości robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu lub zanikają.

2) Odbiór końcowy - polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie.

3) Odbiór pogwarancyjny - przeprowadza się po zakończeniu okresu gwarancji określonego w umowie.

4) Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru robót w ciągu 5 dni od daty powiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości. Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

5) Zamawiający powołuje Komisję odbioru i  zobowiązuje się zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu roboczym, licząc od dnia rozpoczęcia czynności odbioru.

6) Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane  w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

7) Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

8) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad.

VI. GWARANCJA WYKONANIA

§ 8

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Strony ustalają okres gwarancji na wykonane roboty min. 3 lata od daty odbioru końcowego.

VII. KARY UMOWNE

§ 9

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących przypadkach, w wysokościach:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu karę pieniężną :

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wartości całego wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający płaci Wykonawcy karę pieniężną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego i ustawy o zamówieniach publicznych oraz sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych, powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy, jest właściwy rzeczowo sąd.

4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej strony.

5. Integralną częścią umowy są następujące dokumenty:

- oferta wykonawcy wraz z załącznikami,

- kosztorys ofertowy wykonawcy,

- uprawnienia budowlane kierownika robót drogowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY: