UMOWA Nr .........................................

na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap II”,

zawarta w Czarnkowie w dniu ................... pomiędzy:

Gminą Czarnków, ul. Rybaki 3, 64-700 Czarnków zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr inż. Bolesława Chwarścianka – Wójta Gminy Czarnków

a

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

Kod CPV: 45232440-8

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej z przyłączami dla wsi Romanowo Górne, Romanowo Dolne, Walkowice – etap II

Zamówienie obejmuje swym zakresem wykonanie II etapu budowy sieci kanalizacji sanitarnej - zlewnie od PS8 do PS10 (od studni S325.2 do studni S421.3):

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 200 mm – 2.910,0 m

- budowa rurociągu grawitacyjnego PVC 160 mm – 476,0 m

- budowa rurociągu tłocznego PE 90 mm – 1.215,0 m

- budowa przyłączy PVC 160-200 mm – 821,0 m

- montaż przepompowni ścieków – 3 szt.

Zakres rzeczowy zamówienia publicznego obejmuje:

- Organizację terenu robót budowlanych,

- Pełną obsługę geodezyjną przedsięwzięcia,

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych,

- Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez:

- EKO-INSTAL Harasimowicz i wspólnicy s.j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 
66-400 Gorzów Wlkp.

- Uzgodnienie harmonogramu robót z Zamawiającym,

- Uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i poniesienie kosztów z tym związanych,

- Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy

- Przeprowadzenie pozytywnych prób i odbiorów obiektu

- Wykonanie robót odtworzeniowych i uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót

- Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony został w projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót, stanowiących załącznik do niniejszej specyfikacji.

§ 2. TERMIN REALIZACJI UMOWY

- Roboty, których umowa dotyczy zostaną rozpoczęte w dniu nie wcześniej niż 15.02.2012 r. i zakończone w dniu ...................................

- Szczegółowy termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót stanowiących przedmiot umowy określa uzgodniony przez strony harmonogram.

- Zamawiający przekaże plac budowy w dniu nie wcześniej niż 15.02.2012 r

- Zamawiający dostarczy stosowne pozwolenie na budowę lub na prowadzenie robót oraz przekaże dziennik budowy do dnia nie wcześniej niż 15.02.2012 r

- Kierownikiem budowy będzie .......................................

- Nadzór inwestorski nad robotami sprawować będzie ...........................

§ 3. WARTOŚĆ UMOWY

- Wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się:

Netto: ............................

VAT: ...........................

Brutto: ..............................

słownie: ..................................................................................................

Kwota wynika z oferty rozpatrzonej przez komisję przetargową w dniu ......................

2. Zamawiający oświadcza, że zapewni środki finansowe dla sfinansowania zadania będącego przedmiotem umowy.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr identyfikacyjny 
NIP 7632091377

4. Należność płatna przelewem w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury.

5. Roboty nie przewidziane w dokumentacji, a konieczne do wykonania będą za zgodą zamawiającego dodatkowo naliczane. Dla robót dodatkowych stosowane będą wartości stawek i narzutów podanych w ofercie. Wartość robót dodatkowych nie może przekraczać 50 % wartości pierwotnej umowy.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonane roboty będzie odbywało się na podstawie częściowych faktur VAT, których integralnym załącznikiem będzie bezusterkowy protokół częściowego odbioru robót, potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przedmiot odbioru robót stanowią elementy określające ich rozmiar i wartość.

- Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty na podstawie faktury końcowej, której integralną częścią będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót, potwierdzony przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z załącznikami w postaci dokumentacji powykonawczej (2 egz.) oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie.

- Ustala się termin na zapłatę faktur częściowych zgodnie z wygranym przetargiem na 14 dni od daty doręczenia zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych podpisanych

przez inspektora nadzoru, oraz fakturę końcową na 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych.

- Harmonogram płatności faktur za wykonane zamówienie:

Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy ustalony przez Strony stanowi załącznik do umowy.

§ 5. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia na 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto),

2. Zabezpieczenie może być wnoszone we wszystkich formach przewidzianych w 
art. 148 ust. 1 ustawy-Prawo zamówień publicznych. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego,

3.  Zabezpieczenie należy wnieść do dnia zawarcia umowy,

4.  Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia należytego wykonania zamówienia, pozostawiając 30% kwoty jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Kwota ta jest zwracana w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.

5.   O zakończeniu okresu gwarancji i rękojmi Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w takim czasie, aby Zamawiający mógł wyznaczyć termin komisji odbioru gwarancyjnego, najpóźniej w dniu poprzedzającym termin zakończenia gwarancji i rękojmi.

§ 6. OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

- Wykonanie  przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

- Urządzenie placu budowy,

- Koszt obsługi geodezyjnej – wytyczenie i inwentaryzację powykonawczą,

- Uzyskanie projektu czasowej organizacji ruchu i wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

- Koszt zajęcia pasa drogowego (w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskanie decyzji-zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie, uzyskanie protokółów odbiorów pasa drogowego po robotach),

- Naprawa ewentualnych szkód spowodowanych w trakcie wykonywania robót z winy Wykonawcy.

- Koszt demontażu, napraw i montażu m.in. ogrodzeń posesji innych obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- Koszty ewentualnych wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,

- Przeprowadzenie badań, prób i rozruchu, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikowych do odbioru,

- Koszt opracowania instrukcji BHP i p.poż,

- Koszt przeprowadzenia rozruchu technologicznego oraz koszt opracowania dokumentacji rozruchowej w tym instrukcji eksploatacji,

- W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy zobowiąże się on do naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z art. 363 art. 483 i 484 Kodeksu Cywilnego.

- Zapewnienie wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem, stosowanie materiałów i urządzeń o standardzie niezbędnym do wykonania robót w stopniu, w jakim wymaga tego ich jakość,

- Po zakończeniu robót, usunięcie z terenu budowy wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza, itp. oraz uporządkowanie terenu i przywrócenie do stanu pierwotnego,

- Zapewnienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego pełnej dostępności do robót, jak również informowanie ich o wcześniejszych odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu,

- Ubezpieczenie na własny koszt robót realizowanych w ramach niniejszej umowy, zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy i ochrony p-poż, stosowanie się do wymogów BHP,

- Informowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażającej przerwaniem robót lub nie dotrzymaniem terminu realizacji,

- Nieodpłatne usunięcie usterek stwierdzonych w toku robót, podczas odbioru oraz w okresie gwarancji i rękojmi,

- Złożenie, w imieniu Zamawiającego, zawiadomienia o zakończeniu budowy wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do PINB w Czarnkowie

§ 7. USUWANIE USTEREK I WAD ORAZ WYKONANIE ZASTĘPCZE

1. Zamawiający ma prawo sprawdzić wykonanie robót i o wykrytych wadach oraz usterkach poinformować niezwłocznie Wykonawcę, poprzez wpis do dziennika budowy, bez oczekiwania na częściowy lub końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach. Również w tym terminie powinny być usunięte wady i usterki wykryte przez Wykonawcę we własnym zakresie.

2. Wykonawca nieodpłatnie usunie wady i usterki powstałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz ujawnione w toku odbioru końcowego i gwarancyjnego. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3.  Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu Wykonawcy, a koszty potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy pierwotnego lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, bez utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

4.  W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę całego zakresu zleconych prac Zamawiający może je zlecić do wykonania innemu Wykonawcy. Nastąpi wówczas obniżenie wynagrodzenia proporcjonalnie do wykonanego zakresu robót, co nie wyklucza naliczenia kar umownych. O zamiarze powierzenia wykonania brakującego zakresu robót innemu Wykonawcy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę pierwotnego, co najmniej 14 dni przed ich powierzeniem.

§ 8. ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku udowodnionego, rażącego naruszenia przez drugą Stronę postanowień umowy, w szczególności:

- nie podjęcia przez Wykonawcę robót w ciągu 7 dni od daty przekazania placu budowy, mimo wypełnienia swych obowiązków przez Zamawiającego oraz dodatkowego wezwania

- wykonywanie przez Wykonawcę robót niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną po uprzednim wezwaniu Zamawiającego do usunięcia nieprawidłowości

- przerwy w robotach z winy Wykonawcy oraz znaczne opóźnienia w harmonogramie robót

- zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy trwającej ponad 7 dni od terminu zgłoszenia rozpoczęcia robót w PINB

2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca przy współudziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia i przekaże go Zamawiającemu. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami, które stanowić będą różnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do robót, od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odszkodowanie to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 11 niniejszej umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 9. ODBIORY ROBÓT

- Wykonawca powiadamia Zamawiającego o gotowości przedmiotu umowy do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, oraz pisemnym zgłoszeniem na adres siedziby Zamawiającego

- Odbiór końcowy przedmiotu inwestycji rozpocznie się w terminie do 10 dni roboczych od daty uzyskania gotowości do odbioru, potwierdzonej pismem Wykonawcy do Zamawiającego

- Data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego uważana jest za termin wykonania przedmiotu umowy.

- Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony na pisemne żądanie Wykonawcy, zgłoszone po upływie okresu przewidzianego w §10 ust. 1 umowy. Data podpisania protokołu odbioru gwarancyjnego bez uwag będzie oznaczała zakończenie obowiązywania gwarancji i rękojmi.

§ 10. GWARANCJA i RĘKOJMIA

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji na wykonane roboty, określone w §1 umowy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczną wykonanych robót, jak również wady ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na usuwane usterki, na okres jak w pkt 1, licząc od dnia podpisania protokołu usunięcia usterki.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót objętych umową oraz powstałych w okresie gwarancyjnym.

- Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji, może on równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi.

- W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.

- Zamawiający powiadamiać będzie Wykonawcę o wykryciu wad w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. Wykonawca winien wadę usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad musi być potwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej obsługi ich przez Zamawiającego niezgodnej z instrukcją obsługi przekazaną przez Wykonawcę.

§ 11. KARY UMOWNE

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień:

- zwłoki w odbiorze określonego umownie przedmiotu,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze.

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy,

2) Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną:

a) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia ryczałtowego za każdy dzień

zwłoki w przeprowadzeniu odbioru,

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w

wysokości 20 % wartości przedmiotu umowy.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Strona zobowiązana do zapłaty kary umownej dokona jej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, oferta Wykonawcy i dokumentacja projektowa oraz ustalony przez Strony harmonogram rzeczowo-finansowy.

- Do koordynowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy wyznacza się:

  - ze strony Zamawiającego : .................................... – Pracownik Urzędu Gminy.

  - ze strony Wykonawcy : .........................................

- Wykonawca i Zamawiający mianują swoich pełnomocników (Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego).

- Pełnomocnicy będą upoważnieni do podejmowania decyzji związanych z realizacją Przedmiotu umowy i do podpisywania odpowiednich dokumentów.

- Wykonawca na koszt własny oznakuje obiekt (tablice informacyjne).

- Zlecenie części robót objętych zamówieniem, przez Wykonawcę dla podwykonawcy nastąpi tylko za pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy „Prawo budowlane” oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14. Wszelkie zmiany treści umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 15. W sprawach spornych podlegają orzecznictwu właściwemu Sądowi Gospodarczemu.

§ 16.Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 3 egz. otrzymuje Zamawiający, a 2 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY:						   WYKONAWCA:

................................................                                                     .................................................